องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับองค์กร

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2553  ถึงวันที่ 30 เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2553

| วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานการณ์ ดำเนินการ (6) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การปลูกสร้างสวนป่า - เพื่อปลูกสร้างสวนป่าให้มีคุณภาพและเสร็จตามแผนงาน - เพื่อเพิ่มพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับ อ.อ.ป. ในอนาคต | - งบประมาณมีจำกัด - ผู้ปฏิบัติงานใหม่ขาดความชำนาญและประสบการณ์ด้านการปลูกสร้างสวนป่า - ขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูเพาะปลูก - การหาผลประโยชน์จากการปลูกพืชเกษตรในพื้นที่สวนป่า ทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตไม่ดี - การต่อต้าน ร้องเรียนของราษฎรในพื้นที่ในการปลูกสร้างสวนป่าของ อ.อ.ป. | ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 | 1. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานด้านสวนป่าให้สอดคล้องกับงบประมาณ โดยลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นบางอย่างลง 2. จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติพร้อมศึกษาดูงานสวนป่าที่ปลูกป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. จ้างแรงงาน โดยการจ้างเหมาตามสภาพงาน 4. กำหนดหลักเกณฑ์การปลูกพืชควบในพื้นที่สวนป่าให้มีความชัดเจน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อไม้ประธาน 5. สร้างมวลชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะชน เพื่อลดกระแสต่อต้าน ติดตามประสานงาน นำเสนอภาพลักษณ์ บทบาทของ อ.อ.ป. ด้านการเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง | ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ |      | - ตรวจสอบการจัดทำแผนการปลูกสร้างสวนป่าในปี 2553 จากสำนักส่งเสริมฯ - ควบคุมค่าใช้จ่าย,ตรวจสอบสภาพงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ (ส.ศอ.,ส.ศล.,ส.ตส.)  (ส.ศน.) - ประสานงาน ส.ทม. จัดฝึกอบรม - ฝึกอบรมปฏิบัติจริงในงาน (ส.ศน)  (ส.ศก.,ส.ศน.) (ส.ศก.,ส.ศล.) - อยู่ในระหว่าง อ.อ.ป. ออกระเบียบโครงการสวนป่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่น - จัดทำบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ - มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน (ส.ศอ.,ส.ศก.,ส.ศล.) - อยู่ในระหว่าง อ.อ.ป. ออกระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือชุมชน โดยการให้ตั้งกองทุนพัฒนาท้องถิ่นโดยรอบสวนป่า (ส.ศก.,ส.ศล.) |
| 2. งานด้านสวนป่าแปลงเก่า - เพื่อบริหารจัดการสวนป่ามีคุณภาพตามหลักวิชาการ ตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน | - งบประมาณมีจำกัด - วัชพืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น - พื้นที่สวนป่าถูกราษฎรบุกรุกพื้นที่ทำการเกษตร ก่อนที่กรมป่าไม้จะมอบพื้นที่ให้ อ.อ.ป. - มีการลักลอบตัดไม้ในเขตพื้นที่สวนป่าอยู่เสมอ | ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 | 6. ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณที่ได้รับ 7. กำจัดวัชพืช และวางแผนป้องกันไฟ ให้มีความละเอียดมากขึ้นและทันเหตุการณ์ 8. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมชี้แจงให้ราษฎรในแต่ละชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ใกล้ เคียงกับสวนป่ามิให้ทำผิด พ.ร.บ. ป่าไม้ 9. ประสานงานกับกรมป่าไม้ เพื่อหาแนวทางป้องกันการบุกรุก เพิ่มการตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืน 10. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน | ธ.ค. ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ธ.ค. ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ธ.ค. ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ธ.ค. ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ธ.ค. ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ |      | - ตรวจสอบจากการจัดทำแผนการปลูกสร้าง สวนป่า ปี 2553 จาก สำนักส่งเสริม - ชะลอการถางวัชพืชเนื่องจากมีฝนตกน้อย - ดำเนินการตามแผนการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน - ขอโอนย้ายงบลงทุนประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน (ส.ศอ.,ส.ศล.,ส.ตส.) - อยู่ในระหว่าง ออกระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ามาปลูกพืชควบ เพื่อลดวัชพืช - การจัดทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านในชุมชน - อยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแนะนำให้กับราษฎรท้องถิ่น - อยู่ในระหว่างการประสานงานของเจ้าหน้าที่ อ.อ.ป.ขอรับการร่วมสนับ สนุนจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ - อยู่ในระหว่างการออกทบทวนและจัดระบบ |
| 3. งานทำไม้สวนป่า - ผลิตไม้สวนป่าให้ได้ตามเป้าหมายและถูกต้องตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน | - การอนุญาตทำไม้ล่าช้า - ข้อมูลการสำรวจกำลังผลิตคลาดเคลื่อน - ยานพาหนะและเครื่องจักรอุปกรณ์เก่าและชำรุดบ่อย - การปรับแผนการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ปรับเปลี่ยน - ผู้ปฏิบัติงานใหม่มีประสบการณ์ใน การทำงานน้อย - มีการปฏิบัติผิดขั้นตอนการดำเนินงานบางขั้นตอน | ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 | 11. ขออนุญาตทำไม้ตามแผนทำไม้ล่วงหน้าประมาณ 2 - 3 เดือน ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง และให้ อ.อ.ป. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเร่งประสานงานกับกรมป่าไม้ ในด้านการขออนุญาตทำไม้โดยตรง 12. ปรับปรุงระบบการสำรวจกำลังผลิตใหม่ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้การสำรวจมีความถูกต้องมากขึ้น 13. จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ จัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่ หรือยืมจากหน่วยงานข้างเคียง 14. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนให้มีความเหมาะสมกับนโยบายกระทรวง 15. จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมศึกษาดูงาน 16. วางแผนล่วงหน้าในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างสม่ำเสมอ ติดตามและเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อลากขนไม้เข้าหมอนสัญญา ตรวจวัดตีตราประกาศประมูลจำหน่ายต่อไป | ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ |       | - อยู่ในระหว่างการดำเนินการประสานงานกับกรมป่าไม้ - ดำเนินการทุกขั้นตอนก่อนถึงเวลาปฏิบัติตามแผน (ส.ศล. ไม่ตามแผน) - ประสานงาน ส.ทม. ดำเนินการ - มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานประจำปี เปรียบเทียบปริมาตรไม้ที่สำรวจได้กับปริมาตรไม้ที่ทำได้ - ดำเนินการซ่อมแซม - ดำเนินการแบบผสม ผสานจากเอกชนและ สวนป่าทำไม้ตามขั้นตอน - อยู่ในระหว่างการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ - ติดต่อประสานงาน ส.ทมดำเนินการอบรมให้มีการเข้าใจการสำรวจ แจ้งเวียนวิธีปฏิบัติในขั้นตอนการทำไม้, การจำหน่ายไม้สักสวนป่าให้สวนป่าทราบพร้อมทบทวนการปฏิบัติงานและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ - อยู่ในระหว่างรวบรวม กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติและเทคนิคการทำไม้ให้สำนักต่าง ๆ |
| 4. น้ำยางพารา - เพื่อให้การเก็บผลผลิตน้ำยางมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การบริหารจัดการสวนป่ายางพารามีความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม | - ต้นยางพาราขาดความอุดมสมบูรณ์ - ต้นยางพาราตายนึ่ง จำนวนต้นกรีดลดลง - ขาดแคลนแรงงานกรีดยางพาราที่มีฝีมือ มีความขยันขันแข็ง | ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 | 17. มีการวางแผนจัดการ ดำเนินการตามหลักวิชาการ บำรุงดูแลรักษาให้มีความอุดมสมบูรณ์ 18. ฟื้นฟูต้นยางพาราที่ตายนึ่ง และป้องกันรักษาโรค เพิ่มจำนวนต้นกรีด 19. จัดฝึกอบรมแรงงานกรีดยางพารา มีการคัดเลือกเข้าทำงานอย่างมีระบบ หรือผ่านการทดลองงาน | ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ |    | - อยู่ในระหว่างจัดการฝึกอบรม ดูงาน โดย ส.ทม. - มีการประชุมเรื่องการปลูกรักษาสวนป่ายางพารา - อยู่ในระหว่างการจัดการฝึกอบรม ดูงานโดย ส.ทม. - อยู่ในระหว่างการจัดการคัดเลือกแรงงานและฝึกอบรม |
| 5. การจัดการสวนป่าไม้อย่างยั่งยืน - เพื่อให้การจัดการสวนป่าเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน | - พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางและวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐาน การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน - พนักงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน | ปี 2552 ปี 2552 | 20. ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 21. ผู้บังคับบัญชากวดขันติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ อย่างใกล้ชิด และชี้แจงถึงประโยชน์ในการจัดการตามมาตรฐานฯ | ปี 2553 ส.วส. ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ |   | - ดำเนินการแล้วเสร็จ 13-14 มี.ค.2553 - อยู่ระหว่างการเดินทางออกไปทบทวน โดย ส.วส. |
| 6. การจำหน่ายไม้ - เพื่อให้การจำหน่ายไม้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงาน ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | - การประมูลไม้อาจมีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้ได้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง | ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 | 22. ดำเนินการประมูลที่โปร่งใสเป็นธรรม 23. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า 24. กระจายข่าวสารการประมูลไม้ไปยังกลุ่มลูกค้าตามฐานข้อมูลอย่างทั่วถึง | ปี 2553 ส.ธต,/สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 ส.ธต,/สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 ส.ธต,/สำนักส่งเสริมฯ |    | - มีการติดตามประเมินผล อย่างใกล้ชิด - มิให้เกิดการสมยอมราคา - มีการส่งข้อมูลการประกาศประมูลถึงลูกค้า - สรุปจัดทำรายละเอียดฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อความสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบ - ดำเนินการจัดส่งประกาศประมูลไปให้ลูกค้า, ส.ตง นสพ. ศูนย์รวมข่าว, ประชาสัมพันธ์ |
| 7. งานอุตสาหกรรมไม้ - เพิ่มรายได้จากอุตสาหกรรมไม้ | - ควบคุมคุณภาพของไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ได้ไม่ดีพอ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีไม่เพียงพอ และราคาจำหน่ายไม่คงที่ - การผลิตไม้แปรรูปและสินค้าไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทำให้สินค้าคงคลังปริมาณมาก - เครื่องจักรมีสภาพเก่า ประสิทธิภาพต่ำทำให้ต้นทุนสูง ขาดแคลนเชื้อเพลิงและมีภาคเอกชนเป็นคู่แข่ง - วัตถุดิบไม้(สักสวนป่า)น้อยกว่าเป้าหมาย | ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 | 25. เพิ่มกำลังการผลิตและคุณภาพสินค้าให้มากขึ้น ควบคุมราคาไม่ให้เกินจากราคาท้องตลาด 26. ผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด 27. ซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือ ดูแลรักษาให้คงสภาพที่สามารถใช้งานได้ ใช้เชื้อเพลิงทดแทน 28. รายงาน อ.อ.ป. เพื่อให้พิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุดิบไม้ซุงสักสวนป่าจัดสรรให้กับ โรงเลื่อย,โรงงาน ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ทั้งปริมาณและคุณภาพ | ปี 2553 ส.อก./ส.ศน ปี 2553 ส.อก./ส.ศน ปี 2553 ส.อก./ส.ศน ปี 2553 ส.อก./ส.ศน |     | - งานด้านการผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. ตลาดยังมีความต้องการถึงแม้มีราคาค่อนข้างสูง ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพก่อนนำมาจำหน่าย - ส.อก. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และประสานงานทางด้านฝ่ายตลาด ส่วนสินค้าคงคลังปริมาณมากได้จำหน่ายไปแล้ว ทำให้สินค้าคงคลังลดลงเหลือจำนวนน้อยแล้ว - ประสิทธิภาพเครื่องจักรเครื่องมือมีสภาพการใช้งานอยู่ที่ 50% จัดหน่วยออกรวบรวมเศษพืชจากแหล่งต่างๆ มาเป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากๆไม่มีเชื้อเพลงจากโรงเลื่อยฯ เพิ่มการบำรุงรักษาให้มากขึ้น - ได้รับการจัดสรรวัตถุดิบเพียงพอใช้ในการผลิต |
| 8. งานด้านการทำไม้ของกลางและไม้นอกโครงการ - เพื่อให้การจัดการในด้านไม้ของกลาง และไม้ป่านอกโครงการมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง | - มีขั้นตอนการดำเนินงานหลายขั้นตอน แต่ละชั้นตอนต้องอาศัยการประสานงานอย่างใกล้ชิด - กระแสนิยมด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของมวลชนมีอยู่สูง - เครื่องมือเก่าล้าสมัยและชำรุดบ่อย - การปรับแผนการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ปรับเปลี่ยน - การปฏิบัติงานมีการข้ามขั้นตอนบางขั้นตอน - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนทำให้เพิ่มค่าใช้จ่าย | ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 | 29. ซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอถึงขั้นตอนวิธีการใหม่ๆเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง 30. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจบทบาทการปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. สร้างกระแสโดยอ้างอิงเหตุผลทางวิชาการ และเพิ่มความร่วมมือกับชุมชนให้มากขึ้น 31. ซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี และจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย 32. ติดตามนโยบายการปฏิบัติซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง 33. จัดทำแผนการทำงานที่ชัดเจน/ควบคุมกระบวนการผลิตต่างๆ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและช่วงเวลาที่เหมาะสม | ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ |      | - อยู่ในระหว่างการรวบรวม กฎระเบียบ ข้อบังคับแนวทางการปฏิบัติการ ทำไม้ประเภทต่าง ๆ ให้สำนักส่งเสริมฯ (ส.ศล. ดำเนินการแล้ว) - อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมของ ส.ทม. - ประชาสัมพันธ์เข้าถึงมวลชนให้รับทราบภารกิจที่ อ.อ.ป. ปฏิบัติให้ความร่วมมือหน่วยงานและชุมชน - อยู่ในระหว่างการซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติงานได้ - จัดชุดปฏิบัติงานช่างสัญจรซ่อมแซม - ดำเนินการปรับแผนตามนโยบายของผู้กำหนดนโยบาย - มีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน - มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้ |
| 9. งานด้านการท่องเที่ยว - เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีกำไร | - บ้านพักมีไม่พอเพียงในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว การเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวยังน้อย บุคลากรขาดความเอาใจใส่ ต่อนักท่องเที่ยว ขาดการทำตลาดขาด การประสานงานกับบริษัทท่องเที่ยวเพื่อจองที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว | ปี 2552 | 34. ตั้งงบประมาณสร้างบ้านพักเพิ่มเติม จัดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบ Long Stay เรียนรู้วิถีชีวิตผู้คน ให้ส่วนลดค่าที่พักกับบริษัทท่องเที่ยว ให้ค่า Commission กับไกด์นำเที่ยว ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ Package 2 – 3 วัน จัดฝึกอบรมบุคลากร ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ศึกษาดูงานด้านบริการตามแหล่งท่องเที่ยวแห่งอื่น ดำเนินการด้านการตลาดอย่างจริงจัง | ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ |  | - อยู่ในระหว่างการปรับปรุงบ้านพักนักท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ - จัดโปรโมชั่นลดราคา ช่วงน่าท่องเที่ยวน้อย - ฝึกอบรมการต้อนรับสร้างความประทับใจ |
| 10. งานบริหารจัดการงบประมาณของ ส.คช. | - กลุ่มงานใช้งบประมาณเกินจากที่ กลุ่มงานได้รับ -การบริหารจัดการงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ - มีการของบประมาณเพิ่มเติมจากที่ตั้งไว้ | ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 | 35. ให้ทุกกลุ่มงานใช้จ่ายงบประมาณตามจำนวนที่ได้รับ 36. ให้ทุกกลุ่มงานวางแผนบริหารจัดการงบประมาณทั้งปีให้มีประสิทธิภาพ 37. ให้ทุกกลุ่มงานพิจารณาตั้งงบประมาณประจำปีอย่างละเอียด โดยให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่จะดำเนินงาน | ปี 2553 ส.คช. ปี 2553 ส.คช. ปี 2553 ส.คช. |    | - กลุ่มงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณ อ.อ.ป. ในการตั้งงบประมาณประจำปีได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น - กลุ่มงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณ อ.อ.ป. ในการตั้งงบประมาณประจำปีได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น - กลุ่มงานสามารถบริหารจัดการงบอุดหนุนรัฐบาลให้เป็นไปตามที่ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว |
| 11.ด้านการพัฒนาสินทรัพย์ - เพื่อสร้างรายได้ให้กับ อ.อ.ป. จากการพัฒนาสินทรัพย์ | -การจัดทำสัญญาการพัฒนาสินทรัพย์อาจทำให้ อ.อ.ป. เสียเปรียบและได้รับความเสียหายในการปฏิบัติงาน | ปี 2552 | 38. จัดส่งเรื่องให้ ส.กม. ร่างสัญญาและขอความอนุเคราะห์สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญาอีกชั้นหนึ่ง | ปี 2552 ส.ธต. |  | - ประสานงานกับหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติ/ติดตามแก้ไข พ.ร.บ. มาตรา 7 (6) และ (7) และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 |
| 12. งานด้านสารสนเทศ - เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.อ.ป.โดยกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและติดตามประเมิน ผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสารของ อ.อ.ป. | - ไม่มีการวางแผนการใช้งบประมาณด้าน ICT ทำให้ขาดทิศทางที่ชัดเจนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเชื่อมโยงเครือข่าย - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้แผนงานการบริหารและการติดตาม ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ ไม่สอดคล้อง | ปี 2552 | 39. การดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.อ.ป.โดยการจ้างที่ปรึกษา แบบ In House Consultante - ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา แบบ In House Consultante เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.อ.ป. | มิ.ย.2553 ส.วส. |  | - อยู่ในระหว่างการให้หน่วยงานศึกษาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับแต่ละภารกิจที่จำเป็นโดยหารือกับ ส.วส. ก่อนการจ้างทำระบบ - อยู่ในระหว่างการประยุกต์ ใช้โปรแกรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจากบริษัทวิทยุการบิน จำกัด |
| 13. การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดการสวนป่า (GIS) - เพื่อการจัดการสวนป่าให้ได้ตามเป้าหมาย | - ขาดระบบฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพทันสมัยสำหรับใช้ในการบริหารงาน และบริการประชาชน - โครงสร้างหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศ ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ และไม่เป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | ปี 2552 | 40. ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน - กำหนดจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.อ.ป. - ควรทำการปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้เหมาะสม | ปี 2553 ส.วส. |  | - เสนอความเห็น / หารือ อ.อ.ป. แล้วรอฟังนโยบาย |
| 14. การบังคับคดี - บังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา | - ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ซึ่งต้องมีการสืบหาหลักทรัพย์เพื่อมาบังคับชำระหนี้ จึงทำให้การบังคับคดีล่าช้า | ปี 2552 | 41. ให้คำแนะนำหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ใน การติดตามสืบหาหลักทรัพย์ และติดตามเร่งรัดอย่างใกล้ชิด 42. รายงานสรุปผลการดำเนินคดีให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ อย่างน้อย ไตรมาสละครั้งเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ อันเป็นการสอบทาน และควบคุมการดำเนินงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ | ปี 2553 ส.กม. |  | ได้รายงานให้ อ.อ.ป. ทราบเป็นระยะตามแผนการปรับปรุงพร้อมให้คำแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและควรดำเนินการต่อไป แต่จากการติดตามผลการดำเนินงานปรากฏว่ามีหนี้บางรายพ้นกำหนด การบังคับคดี ซึ่งไม่อาจดำเนินการบังคับคดีได้ต่อไป เนื่องจากลูกหนี้ ไม่มีทรัพย์สินที่อาจบังคับคดีได้ ซึ่งควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปเรื่องเป็นราย ๆ เสนอ อ.อ.ป. เพื่อขออนุมัติตัดหนี้สูญต่อไป |
| 15. การสอบสวนทางวินัย - เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา ว่ากระทำความผิดทางวินัย และเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของ อ.อ.ป. ภายในเวลาที่กำหนด | - ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวการสอบสวน ยังขาดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการใช้ดุลพินิจในการสอบสวน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน ไม่รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตน เมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย | ก.ค. 52 | 43. - สำรวจข้อมูลเรื่องที่มีการสอบสวนทางวินัย - กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยให้มีความชัดเจนยิ่ง - มีการซักซ้อมและแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ - จัดอบรมสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน | ปี 2553 ส.กม. |  | - มีการจัดแนวทางการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนใช้เป็นแนวทาง โดย 1.1 กำหนดประเด็นการสอบสวนและแนวทางการศึกษาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการสอบสวนไว้ในคำสั่งการสอบสวน 1.2 อ.อ.ป. มีข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบสวนเป็นแนวทางไว้เป็นการเฉพาะแล้ว - ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่มีการสอบสวนทางวินัยเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานด้านวินัย โดยจะดำเนินการสรุปข้อมูลทุกปีสำหรับปี 2553 อยู่ระหว่างการดำเนินการ |
| 16. งานด้านพัฒนาบุคคล - เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - การจัดบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ไม่สำเร็จเนื่องจากขาดบุคลากรในบางสายอาชีพ มีการจ้างเหมารายปีแบ่งจ่ายรายเดือนมากเกินความจำเป็นทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลสูง - พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมไม่ตรงกับหลักสูตรและลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ ทำให้ไม่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ | ปี 2552 ปี 2552 | 44. จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับโครงสร้างใหม่ เกลี่ยพนักงาน พนักงานปฏิบัติการและพนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้างไปปฏิบัติงานแทน 45. คัดเลือกบุคลากรให้เหมาะกับหลักสูตร ที่จัดอบรม 46. จัดทำระบบฐานข้อมูลประวัติการฝึกอบรมพนักงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถคัดเลือกพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม | ปี 2553 ส.ทม. ปี 2553 ส.ทม. ปี 2553 ส.ทม. |    | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 250/2552 ลว.25 ธ.ค.52 และคำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 251/2552 ลว.28 ธ.ค.52 - ให้ทุกหน่วยงานแจ้งความประสงค์ในการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดและมีการติดตามประเมินผลการอบรมทุกหลักสูตร - มีการปรับปรุงอัตรา กำลังในงานฯ เป็นระยะตามความเหมาะสม - อยู่ระหว่างการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล |
| 17. งานแก้ไขระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย - เพื่อแก้ไขข้อบังคับให้สอดรับ กับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | - ข้อบังคับ อ.อ.ป. บางฉบับ ไม่สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน - ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่มีอยู่บางฉบับ ไม่ชัดเจน เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ | ปี 2552 ปี 2552 | 47. แก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเทียบเคียงกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ 48. การกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดย ให้หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ | ปี 2553 ส.ทม. ปี 2553 ส.ทม. |   | - คณะทำงานแก้ไขข้อบังคับดูแลการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ สรร. อ.อ.ป. มีส่วนรวมในการพิจารณาทุกครั้ง - ทุกครั้งที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ จะทำหนังสือเวียนให้ทุกหน่วยงานร่วมให้ความคิดเห็นแก้ไขและปรับปรุง |
| 18. การจัดทำแผนการดำเนินงานของ ส.นผ. และแผนธุรกิจ อ.อ.ป. - เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินการของ ส.นผ. เสร็จตามกำหนดและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อจัดทำแผนธุรกิจของ อ.อ.ป. ให้เป็นแผนที่อยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐและหน่วยงานที่กำกับดูแล | - แหล่งที่มาของข้อมูลมีจำนวนมากต้องใช้เวลาในการรวบรวม จึงจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง - บุคลากรมีความสามารถด้านการจัดทำแผนงานไม่เพียงพอ - ขาดแคลนบุคลากร | ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 | 49. คัดเลือกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 50. ตรวจสอบ, สอบทานข้อมูล ให้มีความถูกต้องก่อนนำไปใช้ 51. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 52. ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือรับโอนพนักงานจากหน่วยงานอื่น | ปี 2553 ส.นผ. ปี 2553 ส.นผ. ปี 2553 ส.นผ. ปี 2553 ส.นผ. |     | -ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ -ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ประสานงานกับ ส.ทม. แล้ว - เสร็จแล้ว |
| 19. การจัดทำงบประมาณ - เพื่อให้การจัดทำงบประมาณสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | - ไม่มีระบบสารสนเทศ ด้านการจัดทำงบประมาณทำให้การจัดทำงบประมาณยังไม่เป็นระบบ และยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดทำงบประมาณ | ปี 2552 | 53. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยส่งไปอบรมเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดกระบวนการจัดทำงบประมาณ 54. ควรซักซ้อม หรือประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอถึงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการใหม่ ๆ ที่เป็นปัจจุบันเพื่อที่จะได้ดำเนินการได้ถูกต้องตามระยะเวลา | ปี 2553 ส.นผ. ปี 2553 ส.นผ. |   | - มีการอบรมและเพิ่มความรู้ทักษะในการทำงบประมาณอย่างต่อเนื่อง - มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปรับการฝึกอบรมนอกสถานที่ โดยสำนักงบประมาณเป็นผู้จัดการฝึกอบรม |
| 20. การบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณ - เพื่อให้การบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดและถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. | - บุคลากร ผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่ให้ความสำคัญในการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณ เท่าที่ควร ทำให้การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยเฉพาะการ จัดซื้อจัดจ้าง | ปี 2552 | 55. ควรรวบรวมระเบียบการทำงานแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติ งาน รวมถึงให้คำปรึกษาในการบริหารและควบคุมงบประมาณ | ปี 2553 ส.นผ. |  | - มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและควบคุมตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ |
| 21. การประเมินผลการดำเนินงาน - เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคาดการณ์และเตือนภัยให้กับผู้บริหารได้ทันที | - บุคลากรไม่สมดุลกับปริมาณงาน ขาดทักษะและการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นในกิจกรรม รวมถึงขาดการสอบทานโดยรอบคอบ - ระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลยังไม่จัดทำให้มีการเชื่อมโยงกับแผนและงบ ประมาณ ใช้งานไม่สะดวกต้องใช้ทักษะมาก | ปี 2552 ปี 2552 | 56. ควรซักซ้อม หรือประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอถึงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการใหม่ๆ ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้ถูกต้อง ตามระยะเวลา 57. พัฒนา Software เพื่อการประเมินผลให้ใช้งานง่าย | ปี 2553 ส.นผ. ปี 2553 ส.นผ. |   | - แนะนำทางโทรศัพท์ เมื่อหน่วยงานขอคำปรึกษา - อยู่ในขั้นตอนการทดสอบระบบ Software และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ |
| 22. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก - เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าถึง และรับรู้บทบาทภาระ หน้าที่ของ อ.อ.ป. ในเชิงบวก - เพื่อให้สื่อมวลชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อ.อ.ป. | - พนักงาน อ.อ.ป. ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความสามารถในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - สื่อมวลชนบางสื่อให้ความสำคัญกับ อ.อ.ป. น้อย | ปี 2552 ปี 2552 | 58. จัดอบรมพนักงาน 59. ส่งพนักงานไปดูงานในหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในด้านที่ทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก 60. ให้การสนับสนุนในการจัดทำกิจกรรมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 61. ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนที่ คุ้นเคยกับ อ.อ.ป. ชักนำสื่อมวลชนบางสื่อที่ให้ความสำคัญน้อยเข้าร่วมกิจกรรม 62. เน้นกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นและอยู่ในความสนใจของประชาชน เพื่อให้ สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม | ปี 2553 ส.กส. ปี 2553 ส.กส. ปี 2553 ส.กส. ปี 2553 ส.กส. ปี 2553 ส.กส. |      | - มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ - มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ - มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ - มีการนำสื่อมวลชนดูงานตามพื้นที่สวนป่า อ.อ.ป. - มีการเขียนข่าวส่งให้สื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง - มีการจัดงานแถลงข่าวกิจกรรม อ.อ.ป. ตามนโยบาย ทส. |
| 23. งานบัญชีและการเงิน - เพื่อนำส่งข้อมูล ให้กับหน่วยงานภายนอก ได้ทันกำหนด เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป | - การจัดส่งงบการเงินและงบกระแสเงินสด ให้ ส.ศช. ส.คร. ล่าช้ากว่ากำหนด - ข้อมูลที่ส่งไปสำนักงานกลาง การรวบรวมงบการเงินไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับอำนาจในการเบิกจ่าย ระเบียบทางบัญชี มีทั้งระเบียบเก่า และระเบียบใหม่ | ปี 2552 ปี 2552 | 63. เร่งให้หน่วยงานจัดส่งงบการเงิน ให้เร็วกว่า ปี 2552 เพื่อจะได้นำส่งข้อมูลเข้าระบบของ ส.คร. และ ส.ศช. ได้ทันกำหนด 64. ประสานงานกับสวนป่าในสังกัดและสำนักงานกลางตรวจสอบงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนรายงาน การแก้ไขข้อมูล ให้รายงานส่วนกลางทราบทุกครั้งที่มีการแก้ไข การสำรองและจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสม แนะนำอธิบายพนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ อำนาจในการเบิกจ่าย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งจัดทำระเบียบ ทางบัญชีเป็นรูปเล่มใหม่ ซึ่งกำหนดขั้นตอนการทำงาน ให้ชัดเจนและเป็น ไปในทางเดียวกัน ให้พนักงานศึกษา | ปี 2553 ส.บง. ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ |   | - เร่งรัดให้หน่วยงานจัด ส่งข้อมูลทางบัญชี ภายในวันที่ 3 เพื่อประมวลผลและนำข้อมูลส่ง ส.ศช. และ GFMIS-SOE - ตรวจสอบการนำส่งข้อมูล GFMIS-SOE ในหัวข้อรายงานนำส่ง - อยู่ในระหว่างการวางแผนการเดินทางไปให้ความรู้ โดย ส.บง. |
| 24. งานสารบรรณ - เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ และสืบค้นหนังสือ ที่ส่งมายังสำนักอำนวยการได้ ทุกเรื่อง | - สมุดลงรับหนังสือมีหลายเล่ม แยก ตามหน่วยงาน พนักงานอาจลงทะเบียนเล่มผิด | ปี 2552 | 65. จัดทำคู่มืองานสารบรรณให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ | ปี 2553 สอ. |  | งานสารบรรณ ได้จัดทำคู่มือรายละเอียดการลง ทะเบียนรับหนังสือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเวียนแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน ในงานสารบรรณทราบและใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน |
| 25. การจัดซื้อทรัพย์สินตามงบประมาณลงทุนประจำปี - เพื่อให้แผนการพัฒนาสวนป่าเป็นไป ตามนโยบายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ อ.อ.ป. - เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินมีประสิทธิภาพ | - ยังไม่สามารถจัดซื้อได้ครบตามแผนเนื่องจากสภาพคล่องทางการเงิน อ.อ.ป. ยังไม่เอื้ออำนวย - บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้าง - การซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ อะไหล่ไม่ได้มาตรฐาน หายาก | ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 | 66. จัดลำดับความสำคัญของการจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ตามแผน การจัดซื้อทรัพย์สินประจำปี 67. จัดการฝึกอบรม และให้ผู้มีความรู้ด้านจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการ 68. จัดซื้ออะไหล่จากผู้จำหน่ายโดยตรงที่มีการรับประกันคุณภาพ | ปี 2553 สอ./สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ ปี 2553 สำนักส่งเสริมฯ |    | - หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณจัดซื้อทรัพย์สินได้จัดลำดับความสำคัญการจัดซื้อทรัพย์สินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอ ให้ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ ตามแผน - ได้ประสานงานทุกหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548” รุ่นที่ 1 ในสำนักงานกลาง เมื่อวันที่ 27 -28 กันยายน 2553 เรียบร้อยแล้ว และจะได้ประสานงานหน่วยงานต่าง จังหวัดจัดฝึกอบรมต่อไป - อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจากผู้จำหน่ายโดยตรง |

ถานการณ์ดำเนินการ

   =   ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	    =   ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

   =   ยังไม่ได้ดำเนินการ			   =   อยู่ระหว่างดำเนินการ